администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           сосновоборский городской округ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13/10/2010 № 2099

Об утверждении долгосрочной муниципальной

целевой программы «Капитальный ремонт

образовательных учреждений Сосновоборского

городского округа Ленинградской области

на период 2011-2015 годы»

В целях приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами и требованиями и в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 25.05.2010 № 1026 «О порядке разработки, утверждения и контроля реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в Сосновоборском городском округе», администрация Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2011-2015 годы» (далее – Программа) (Приложение)

- Комитету образования Сосновоборского городского округа (Мехоношина М.Г.):

  - Обеспечить реализацию Программы в полном объеме.

2.2. Ежеквартально представлять в отдел экономического развития администрации Сосновоборского городского округа отчет о выполнении мероприятий Программы.

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разметить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновоборского городского округа.

4. Общему отделу администрации (Галочкина В.Н.) опубликовать в газете «Маяк» информацию об утверждении ДМЦП «Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2011-2015 годы» настоящим постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Алексееву И.Г.

Глава администрации

Сосновоборского городского округа                                                                            В.И.Голиков

исп. Голицына Н.В.

2-97-44

ПТ. 42905 -о

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 13/10/2010 № 2099

(Приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского городского округа

на период  2011-2015 годы»

г.Сосновый Бор

2010 год

## П А С П О Р Т

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт образовательных учреждений

Сосновоборского городского округа

на период  2011-2015 годы»

| Полное наименование долгосрочной муниципальной целевой программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского городского округа на период 2011 -2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 года № 3266-1 (с последующими изменениями и дополнениями); - Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131 – ФЗ от 06.10.2003г. - Трудовой кодекс РФ №197 – ФЗ от 30 декабря 2001г. - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от17.11.2008г. № 1662-р; - Постановление Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области». - «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2006-2010 годы» (утверждена Областным законом от 18.05.2006 г. № 32-оз); - Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт объектов социально – культурного назначения Сосновоборского городского округа на период 2007 – 2010 годы. - Строительные Нормы и Правила: СНиП 2.08.02 – 89*» Общественные здания и сооружения» ( с изменениями №1-5); СНиП 21-01-97*»Пожарная безопасность зданий и сооружений ( с изменениями №1,2); - Строительные Нормы и Правила: СНиП 23 -05 – 95* Естественное и искусственное освещение (с Изменением №1); - «Правила Пожарной безопасности в РФ (ППБ – 01 – 03**); - ФЗ от 22 июля 2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения (ВСН58 – 88(р)); - «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.1178 – 02); - Антитеррористическая защищенность учреждений образования. - «Благоустройство территории (СНиП Ш -10-75) - «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений (СН441 – 72*) - Несущие и ограждающие конструкции (CНиП3.03.01 – 87) - «Стальные конструкции» (СНиП – 23-81*) |
| Заказчик программы | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области |
| Представитель заказчика (координатор) программы | Комитет образования Администрации Сосновоборского городского округа |
| Разработчик программы | Комитет образования Администрации Сосновоборского городского округа |
| Цели и задачи программы | Cоздание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами и требованиями органов государственного надзора. |
| Основные мероприятия программы | Общеобразовательные школы: Общестроительные работы: капитальный ремонт несущих конструкций зданий, замена полов на путях эвакуации, в коридорах, классах, замена оконных блоков; - капитальный ремонт кровли; - реконструкция пищеблоков; - капитальный ремонт электроснабжения; - нормализация воздушно – теплового режима зданий (капитальный ремонт системы отопления и вентиляции); - монтаж АПС и системы оповещения; - реконструкция и ремонт плоскостных спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях; - капитальный ремонт ограждений; - ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий. - капитальный ремонт системы оповещения внутренней связи; - разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту Дошкольные учреждения: Общестроительные работы: капитальный ремонт несущих конструкций зданий, замена полов на путях эвакуации, в коридорах, классах, замена оконных блоков; - капитальный ремонт кровли; - реконструкция пищеблоков и прачечных; - капитальный ремонт электроснабжения; - нормализация воздушно – теплового режима зданий (капитальный ремонт системы отопления и вентиляции); - ремонт прогулочных площадок, малых форм; - капитальный ремонт ограждений; - ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий. Учреждения дополнительного образования: Общестроительные работы: капитальный ремонт несущих конструкций зданий, замена полов на путях эвакуации, в коридорах, классах, замена оконных блоков; - капитальный ремонт кровли; - капитальный ремонт электроснабжения; - нормализация воздушно – теплового режима зданий (капитальный ремонт системы отопления и вентиляции); - ремонт плоскостных спортивных площадок. |
| Объем и источники финансирования программы, МОУ СОШ: (тыс. руб.) ДОУ: МОУ ДОД: Всего: | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Итого 22500,0 23500,0 23500,0 23500,0 23500,0 116500,0 5000,0 6500,0 10700,0 13500,0 17500,0 53200,0 2500,0 2200,0 3000,0 3000,0 3000,0 13700,0 30000,0 32200,0 37200,0 40000,0 44000,0 183400,0 |
| Код бюджетной классификации расходов | раздел 007, подраздел 0709, целевая статья 7950017, вид расходов 500 |
| Индикаторы реализации (целевые задания) программы | Проведение капитального ремонта объектов в соответствии с потребностью учреждений образования; - на 100% будут выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации (МОУ Лицей №8, МОУ СОШ №9); - на 100% будут выполнены работы по замене линолеума и плитки ПХВ на керамическую плитку на путях эвакуации. - капитальный ремонт кровли будет выполнен: МОУ СОШ на 70%, МДОУ – на 90%, МОУ ДОД – на 60%; - ремонт инженерных сетей: МОУ СОШ – на 60%, МДОУ – на 40%, МОУ ДОД – на 30%; - замена оконных блоков: МОУ СОШ – на 15%, МДОУ – на 30%, МОУДОД – на 40% - электроснабжение: - реконструкция электрощитовых: МОУ СОШ – 40%, МДОУ – 22%, МОУДОД -10%; - замена светильников: МОУ СОШ – 60%, МДОУ -30%, МОУДОД – 20% - реконструкция пищеблоков: МОУ СОШ – 55%, МДОУ – 28% - реконструкция плоскостных площадок: МОУ СОШ - 22%, МДОУ – 0%, МОУ ДОД – 0%, - ремонт ограждений: МОУ СОШ – на 10%, МДОУ – 14% - ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий: МОУ СОШ – 30%, МДОУ -30% - ремонт прогулочных площадок, малых форм: МДОУ – 7%; - капитальный ремонт системы оповещения внутренней связи: МОУ СОШ – 10%. |
| Ожидаемые конечные результаты программы: | Реализация мероприятий Программы направлена на безопасность учреждений, достижение выполнения санитарно – гигиенических режимов, соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, что приведет к созданию в учреждениях условий для организации учебно - воспитательного процесса и работы, проводимой учреждениями образования, соответствующих действующим требованиям нормативных документов. Нормальное функционирование объектов образования в течение всего периода эксплуатации используемых ими зданий и сооружений. |
| Участники программы | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа. |
| Руководитель программы: фамилия, имя, отчество, должность, телефон | Мехоношина М.Г., председатель Комитета образования, т.2-97-43 |
| Система контроля хода выполнения программы | Контроль за выполнением программы осуществляют заместитель главы администрации по социальным вопросам И.Г.Алексеева, Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа и комитет финансов СГО осуществляет контроль за целевым использованием средств. Результаты контроля представляются ежеквартально в комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа и отдел экономического развития. |

О Г Л А В Л Е Н И Е

1.	Паспорт программы								стр. 4

2.	Анализ ситуации и обоснование необходимости

программно – целевой проработки проблемы				стр.9

3.	Цели и задачи программы							стр.10

4.	Основные мероприятия программы					стр.10

5.	Ресурсное обеспечение программы					стр.11

6.	Механизм реализации Программы					стр.11

7.	Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации

Программы									стр.12

8.	Система контроля хода выполнения  программы			стр.12

9.	План мероприятий по реализации ДМЦП

«Капитальный ремонт образовательных учреждений

Сосновоборского городского округа на период 2011 – 2015 годы»		стр.13

- Анализ ситуации и обоснование необходимости программно – целевой проработки проблемы

Разработанная программа является продолжением ранее реализованной Программы

капитального ремонта объектов социально – культурного назначения Сосновоборского городского округа на период 2007 – 2010 годы.

Администрация Сосновоборского городского округа  и Совет депутатов уделяют постоянное внимание деятельности образовательных учреждений. Регулярно проводимые капитальные ремонты объектов позволяют укрепить их материально – техническую оснащенность, поддерживать здания и сооружения образовательных учреждений в надлежащем, отвечающем всем требованиям СНиП состоянии.

В настоящее время в муниципальной  структуре образования по состоянию на 01.09.2010 находится 9 общеобразовательных школ, 14 дошкольных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования. Это 28 отдельно стоящих зданий с общей отапливаемой площадью 84843кв.м.

По годам ввода в эксплуатацию здания образовательных учреждений распределяются следующим образом:

До 15 лет – 2

15-25 лет – 4

25-35 лет –11

35 -45 лет – 10

Капитальный ремонт с приостановкой учебного процесса не производился.

За годы реализации предыдущей программы было сделано:

- на 89% выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации;

- на 78% выполнены работы по замене линолеума и плитки ПХВ на керамическую плитку на путях эвакуации.

- капитальный ремонт кровли выполнен: МОУ СОШ на 40%, МДОУ – на 70%, МОУ ДОД – 60%;

- санитарно- технические работы: МОУ СОШ – 30%;

МДОУ – 40%, МОУ ДОД – 15%;

- замена оконных блоков: МОУ СОШ -15%, МДОУ – 10%

МОУДОД – 20%;

- электроснабжение:

- реконструкция электрощитовых: МОУ СОШ – 22%, МДОУ – 0%, МОУДОД -0%;

- замена светильников: МОУ СОШ – 30%,МДОУ -15%, МОУДОД – 10%;

- реконструкция пищеблоков: МОУ СОШ – 11%, МДОУ – 28%;

- реконструкция плоскостных площадок: МОУ СОШ  - 22%, МДОУ – 0%, МОУ ДОД – 0%;

- ремонт ограждений: МОУ СОШ -10%, МДОУ – 14%, МОУ ДОД – 20%;

- ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий: МОУ СОШ – 0%, МДОУ -0%, МОУ ДОД – 0%;

- ремонт прогулочных площадок, малых форм: МДОУ – 7%;

- капитальный ремонт  системы оповещения внутренней связи: МОУ СОШ – 0%.

Однако при проверке контролирующими органами зданий образовательных учреждений обнаружены нарушения в нормировании сроков и организации капитального и  текущего ремонтов зданий. Физический износ определяется путем обследования элементов здания  визуальным осмотром два раза в год – весной и осенью с составление актов обследования.

В 2004 и в 2009 годах организациями, которые имеют право на выполнение работ по обследованию конструкций  зданий,  представлены технические заключения, подтверждающие, что зданиям требуется капитальный ремонт по усилению конструкций. Требуется устранить все рекомендации по усилению конструкций в учреждениях: МОУ СОШ №7 ( обследование проведено в 2004 году), МОУ ДОД «ДЮСШ», МОУ СОШ №3, Гимназия №5, МДОУ №18 (документы представлены в 2009 году).

Необходимость принятия программы продиктована:

- поддержанием объектов в рабочем состоянии;

- характером выявленных проблем в части содержания, эксплуатации и капитального ремонта зданий и сооружений;

- важностью уточнения и дальнейшего развития основных положений предыдущей Программы капитального ремонта объектов социально – культурного назначения Сосновоборского городского округа на период 2007 – 2010 годы.

## 2. Цели и задачи программы

Цель Программы:

Cоздание организационных, финансовых и правовых предпосылок для успешного решения проблемы приведения технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с действующими нормами и требованиями органов государственного надзора.

Задачи Программы:

- продолжить ремонт кровель;

- выполнить работы по усилению конструкций зданий;

- провести ремонт системы отопления и вентиляции зданий;

- провести реконструкцию электрощитовых и выполнить комплекс работ по энергосбережениям в соответствии с замечаниями РКСэнерго;

- начать работу по благоустройству территорий.

3. Основные мероприятия программы

Механизм реализации мероприятий проведения и финансирования капитальных ремонтов осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.03.2010 №394 « Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и финансирования капитальных ремонтов объектов недвижимости социально – культурного назначения, находящихся в собственности Сосновоборского городского округа».

Данная программа призвана определить приоритетные направления в капитальном ремонте образовательных учреждений, скоординировать деятельность Комитета образования, руководителей учреждений образования в конструктивном решении проблем ремонта учреждений образования.

Программа определяет поэтапный ремонт школ без приостановки учебного процесса в них. Учитывая масштаб задач, актуальных для города и образования, объективную ограниченность  ресурсов, эффективная политика в области сохранения и улучшения образования детей нашего города должна стать политикой приоритетов, которые обеспечивают безопасность жизнедеятельности учащихся.

При окончательной доработке настоящего документа были учтены предложения и рекомендации руководителей образовательных учреждений, обслуживающих организаций, а также контролирующих органов.

Показатели достижения уровня реализации Программы в денежном и физическом выражении будут уточняться ежегодно в пределах ресурсного обеспечения Программы, указанного в пункте 4.

Планируемые мероприятия программы:

Общестроительные работы: капитальный ремонт несущих конструкций зданий, замена полов на путях эвакуации, в коридорах, классах, замена оконных блоков;

- капитальный ремонт кровли;

- реконструкция пищеблоков;

- капитальный ремонт электроснабжения;

- нормализация воздушно – теплового режима зданий (капитальный ремонт системы отопления и вентиляции);

- монтаж АПС и системы оповещения;

- реконструкция и ремонт плоскостных спортивных сооружений при общеобразовательных учреждениях;

- капитальный ремонт ограждений;

- ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий.

- капитальный ремонт  системы оповещения внутренней связи;

- Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту

- ремонт прогулочных площадок, малых форм;

4. Ресурсное обеспечение программы

Для финансового обеспечения Программы необходимо:

2011 год – 30000тыс. руб.

2012 год – 32200 тыс. руб.

2013 год – 37200 тыс. руб.

2014 год -  40000 тыс. руб.

2015 год -  44000 тыс. руб.

## 5. Механизм реализации Программы

Эффект от реализации Программы имеет прежде всего социальную направленность. Проведение капитального ремонта в учреждениях образования позволит привести техническое состояние зданий в соответствие с действующими нормами и требованиями.

Необходимость проведения капитального ремонта на объекте определяется путем комиссионного обследования объекта, составления соответствующих документов и проведения конкурсных процедур.

## 6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы позволит сохранить и поддерживать объекты образования в удовлетворительном состоянии, повысить уровень комфортности этих объектов.

6.1. Индикаторы реализации (целевые задания) программы

Проведение капитального ремонта объектов в соответствии с потребностью учреждений образования;

- на 100% будут выполнены работы по модернизации автоматической пожарной сигнализации (МОУ Лицей №8, МОУ СОШ №9);

- на 100% будут выполнены работы по замене линолеума и плитки ПХВ на керамическую плитку на путях эвакуации.

- капитальный ремонт кровли будет выполнен: МОУ СОШ на 70%, МДОУ – на 90%, МОУ ДОД – на 60%;

- ремонт инженерных сетей: МОУ СОШ – на 60%,

МДОУ – на 40%, МОУ ДОД – на 30%;

- замена оконных блоков: МОУ СОШ – на 15%, МДОУ – на 30%,

МОУДОД – на 40%

- электроснабжение:

- реконструкция электрощитовых: МОУ СОШ – 40%, МДОУ – 22%, МОУДОД -10%;

- замена светильников: МОУ СОШ – 60%, МДОУ -30%, МОУДОД – 20%

- реконструкция пищеблоков: МОУ СОШ – 55%, МДОУ – 28%

- реконструкция плоскостных площадок: МОУ СОШ  - 22%, МДОУ – 0%, МОУ ДОД – 0%,

- ремонт ограждений: МОУ СОШ – на 10%, МДОУ – 14%

- ремонт асфальтового покрытия дорог вокруг зданий школ, ремонт отмостки зданий: МОУ СОШ – 30%, МДОУ -30%

- ремонт прогулочных площадок, малых форм: МДОУ – 7%;

- капитальный ремонт  системы оповещения внутренней связи: МОУ СОШ – 10%.

## 7. Система контроля хода выполнения  программы

Заказчиком программы является администрация Сосновоборского городского округа.

Контроль за выполнением программы осуществляют заместитель главы администрации по социальным вопросам И.Г.Алексеева,  Комитет образования  администрации Сосновоборского городского округа и комитет финансов Сосновоборского городского округа  осуществляет контроль за целевым использованием средств.

Результаты контроля представляются ежеквартально в комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа  и отдел экономического развития.

исп. Голицына Н.В.

2-97-44

ПТ. 42905 -о

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ДМЦП «Капитальный ремонт образовательных

учреждений Сосновоборского городского округа

на период  2011-2015 годы», утвержденной

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 13/10/2010 № 2099

План мероприятий по реализации ДМЦП

«Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского городского округа

на период  2011-2015г.г.»

| № п/п | Наименование работ | По годам |  |  |  |  | Итого по разделам | Прямой получатель | Целевое значение (согласна функциональной классификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные школы, в том числе | 22 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 | 116 500 000 | Комитет образования | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950017, вид расходов 022 |
| 1.1. | Общестроительные работы, капитальный ремонт несущих конструкций зданий. | 3000 000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 21000000 |  |  |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей | 2500 000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 14500000 |  |  |
| 1.3 | Реконструкция пищеблоков | 3000 000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 19000000 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство территорий спортплощадок | 3000 000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 15000000 |  |  |
| 1.5 | Ограждение | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 12000000 |  |  |
| 1.6 | Видеонаблюдение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт внутреннего оповещения школ |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4000000 |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт кровли | 3000 000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 11000000 |  |  |
| 1.9 | Монтаж АПС и оповещения людей | 4000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |  |  |
| 1.10 | Полы | 4000 000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 16000000 |  |  |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения, в том числе: | 5 000 000 | 6 500 000 | 10700 000 | 13 500 000 | 17 500 000 | 52 000 000 | Комитет образования | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950017, вид расходов 022 |
| 2.1 | Общестроительные работы, капитальный ремонт несущих конструкций зданий. | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 3800000 | 12800000 |  |  |
| 2.2 | Ремонт инженерных сетей | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4500000 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция пищеблоков, прачечных, бассейнов | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 3000000 | 3000000 | 12000000 |  |  |
| 2.4 | Наружное освещение |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 2000000 |  |  |
| 2.5 | Благоустройство территорий | 500000 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 6500000 |  |  |
| 2.6 | Ограждение |  |  | 1200000 | 2500000 | 2500000 | 6200000 |  |  |
| 2.7 | Кровля | 1500000 | 1500000 | 500000 |  |  | 3500000 |  |  |
| 2.8 | Полы |  |  | 500000 |  | 4000000 | 4500000 |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внешкольные учреждения | 2 500 000 | 2200 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 14 500 000 | Комитет образования | раздел 0700, подраздел 0709, целевая статья 7950017, вид расходов 022 |
| 3.1 | Замена оконных блоков | 1000000 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |  |  |
| 3.2 | Ремонт инженерных сетей | 1000000 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт ДЮСШ | 500 000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 4500000 |  |  |
|  | ВСЕГО по годам: | 30 000 000 | 32 200 000 | 37200 000 | 40 000 000 | 44 000 000 | 183 000 000 |  |  |

исп. Голицына Н.В.

2-97-44

ПТ. 42905 -о